ОТЧЕТ

о реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пановского  сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области

на 2021-2032 годы за 2023 г.

| № п\п | Наименование показателя |  | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источник |  | Объем (рублей) 2023 год |  |  |  | Наименование |  | Единица измерения |  | Значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | 2023 год |  |  |  |
|  |  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета |  | Целевая статья расходов |  |  |  | План | Факт |  |  |  |  |  |  |  |  | План |  | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Цель программы: Создание условий устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Пановском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача программы: Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели программы: - развитие электрических сетей - развитие системы теплоснабжения - развитие системы водоснабжения и водоотведения - развитие системы утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие «Содержание и ремонт уличного освещения» | Х |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  |  | 190 637,00 |  | - | Увеличение количества уличных фонарей освещения |  |  |  | % |  | - |  | 23 |  | - |
|  |  |  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Средств других бюджетов бюджетной системы РФ |  |  | 190 637,00 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Иных внебюджетных источников |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области

на 2021-2032 годы

за 2023 год

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пановского сельского поселения Усть-Ишимского муниципального района Омской области на 2021-2032 годы утверждена постановлением Администрации Пановского сельского поселения от 13.10.2021 г. №42-п.

Программой предусмотрено выполнение мероприятий в сферах теплоснабжения, водоснабжения,  электроснабжения.

Выполнение мероприятия  «Содержание и ремонт уличного освещения» осуществляется в рамках выполнения полномочий сельского поселения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в процессе исполнения бюджета Пановского сельского поселения в ходе перераспределения средств местного бюджета. Протяженность отремонтированных (замененных) сетей уличного освещения в отчетном году составила 2,1 - км.

Расходы на ремонт и замену водопроводных и тепловых сетей, находящихся в собственности Пановского сельского поселения, не осуществлялись ввиду того, что полномочия по водоснабжению и теплоснабжению населения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относятся к полномочиям муниципального района.